Bài 1 – RikkeiSafe: Chuẩn bị Sprint Review

Họ tên: ……………………………     Mã lớp: ……………

## Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo) – cả 3 đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: – PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): chưa đạt điều kiện (1) làm đủ các chức năng đã thống nhất, còn thiếu xóa lịch sử và lọc theo loại. – PBI-05 (Hướng dẫn khi đã lỡ chuyển tiền): chưa đạt điều kiện (2) review chéo và điều kiện (3) kiểm thử trên cả máy tính và điện thoại (mới kiểm thử trên máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng → dán số điện thoại đáng ngờ → bấm “Kiểm tra” → xem cảnh báo kèm lý do → dán đường link đáng ngờ → bấm “Kiểm tra” → xem cảnh báo kèm lý do → bấm “Gửi báo cáo” → điền thông tin và gửi → nhận xác nhận đã gửi. Người demo: Thu An (Developer) thao tác trên bản chạy được, trên điện thoại; sau đó mời cô Mai tự thao tác một lần. Ngọc Hương (Product Owner) dẫn dắt và giải thích PBI nào Done, PBI nào chưa. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: (1) Cô/anh/chị thấy phần cảnh báo và lý do hiển thị có dễ hiểu không, chỗ nào còn khó hiểu hoặc gây lúng túng? (2) Khi nghi ngờ một số điện thoại hoặc đường link, cô/anh/chị mong ứng dụng giúp thêm điều gì trước khi quyết định chuyển tiền? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

## Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên chưa phải Increment; nói PBI-05 “đã hoàn thành” là sai sự thật (chưa review chéo, mới kiểm thử trên máy tính). Ngoài ra, việc demo nên do người làm ra sản phẩm thực hiện. Sửa: Developers (Thu An demo) trình diễn PBI-01, 02, 03 theo User Journey trên bản chạy được. Product Owner nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, còn thiếu điều kiện nào, không demo như sản phẩm hoàn chỉnh. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân; mục đích là kiểm tra Increment và lấy Feedback từ Stakeholders, nên họ phải là bên được nói và thao tác nhiều nhất. Sửa: Stakeholders tự thao tác thử và trả lời 2 câu hỏi mở; Developers lắng nghe, chỉ hỏi để làm rõ; Scrum Master điều phối thời gian; một Developer (Mai Lan) ghi lại Feedback. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Stakeholders chỉ có 3 phút là quá ít; và Scrum Master không có quyền quyết định làm gì ở Sprint sau, đó là việc của Product Owner (quản lý và sắp thứ tự Product Backlog). Chốt luôn tại buổi họp cũng là hứa làm ngay. Sửa: Dành thời gian cho Stakeholders từ phút 20 (xem dòng trên). Phút 32–35: Product Owner tóm tắt Feedback đã ghi và nói rõ sẽ đưa vào Product Backlog để xem xét, sắp thứ tự ở Sprint Planning, chưa cam kết; Scrum Master cảm ơn và kết thúc đúng giờ. |

## Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Developer ghi nhận Feedback, Product Owner (Ngọc Hương) thêm vào Product Backlog như một ý tưởng mới. Product Owner đánh giá giá trị và xếp thứ tự ưu tiên so với các PBI khác ở buổi Refinement hoặc Sprint Planning sau; không đưa vào Sprint hiện tại và chưa hứa làm. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi vào Product Backlog dưới dạng lỗi giao diện liên quan PBI-02. Developers kiểm tra tái hiện với nhiều độ dài link và kích thước màn hình điện thoại để xác định mức độ ảnh hưởng; Product Owner dựa vào đó quyết định độ ưu tiên và Sprint nào xử lý. Chưa hứa sửa ngay. |